实践详情

这是擂台两天半搭建企业级简要演示视频（编号Case251107Y02）的实践详情。

## 1. 方案概览

| PHASE 1 需求识别与团队构建 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | 业务对接人（×1）：熟悉该案例对应业务工作的组织、流程、决策链路，擅长沟通，熟悉项目管理基本操作 产品经理（×1）：通常为该视频录制功能点的产品负责人，擅长沟通，协助业务对接人在技术层面的沟通 业务侧技术对接人（×1）：通常为该视频录制功能点的技术负责人，辅助业务对接人在技术层面的沟通 算法对接人（×1）：熟悉该案例对应业务工作的业界通行技术架构与流程、建设与规划，擅长沟通，有执行力 |
| 实施内容 | 业务对接人、产品经理与算法对接人进行初次需求接触与头脑风暴交流，梳理该案例的核心需求 业务对接人与算法对接人组建工作组及联络群，明确明确对接人与联络方式 业务对接人协同产品经理（必要时业务侧技术对接人参与支持）以文本形式向算法对接人清晰描述目标视频的内容与效果方案 双方沟通补充需求确认所需的其他材料，如视频剧本、文案、视效材料等 算法对接人根据双方会议内容及反馈的文档和材料，展开需求评估 |
| 相关资源 | 脑图绘制工具：https://xmind.cn/ 或 飞书文档“画板”与“思维导图”功能 剧本及文案撰写工具：Word、Excel、WPS等 |
| 结果产出 | 成立工作组，明确对接人与联络方式 完成项目合作需求填写（即目标视频规划），对需求有初步梳理 |
| 实施周期 | 1-2日 |

| PHASE 2 价值确认与需求细化 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | 业务对接人（×1）：同PHASE 1 业务专家（×1）：该案例对应业务工作中涉及核心业务模块的领导者、执行者或专家，协助业务对接人明确业务痛点与价值 产品经理（×1）：同PHASE 1 业务侧技术对接人（×1）：同PHASE 1 算法对接人（×1）：同PHASE 1 |
| 实施内容 | 业务对接人与己方业务专家及相关团队沟通，确认该方案实施的预期目标及业务价值，业务价值需要尽可能量化，并有对比数据（如现状数字、预期达成目标、预期相比现状改善的程度等） 算法对接人与己方算法专家及相关团队沟通，罗列待确认事项，同时对方案进行初步调研、评估、设计 产品经理与业务对接人和算法对接人沟通、梳理并明确需求，之后组织双方相关人员撰写初步验证需求文档 双方根据初步验证需求文档进行需求确认，根据确认的需求规划排期、预算和资源 重复以上步骤直至初步验证需求文档定稿 |
| 相关资源 | 模板：初步验证需求文档模板 |
| 结果产出 | 初步验证需求文档：应包含目标视频的明确要求、规划、呈现效果等内容 交付事项确认，如启动时间、验收时间、验收方案等 |
| 实施周期 | 0.5-1日 |

| PHASE 3 初步验证与立项 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | 业务对接人（×1）：同PHASE 1 产品经理（×1）：同PHASE 1 算法对接人（×1）：同PHASE 1 算法工程师（×1）：掌握至少一门后端编程语言（如Python等）；熟悉 Docker；掌握常见智能体平台（如Dify 等）的私有化部署、大模型配置、MCP工具服务配置；了解一定的前端操作 |
| 实施内容 | 资源准备与环境配置 Claude Code 安装和配置 构建并启动 ffmpeg-mcp 服务 构建并启动 funasr-mcp 服务 构建并启动 paddle-speech-tts-mcp 服务 构建自定义的视频压缩倍数计算的mcp服务，并启动 配置启动 song-generation 服务，支持文本生成纯音乐 启动 Claude Code 调用上述步骤提及的 MCP 服务，生成介绍视频 算法对接人撰写初步验证报告 算法对接人完成视频制作 业务对接人与产品经理验收视频（首次验收可作为PoC） 业务对接人、产品经理与算法对接人重复2-3轮意见反馈与修改调优 完成验收 若计划立项正式发布，双方密切协商，并就Demo效果调整方案，定稿立项报告，准备立项协议及启动事宜 |
| 相关资源 | Claude Code GitHub：https://github.com/anthropics/claude-code mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk ffmpeg 官网：https://www.ffmpeg.org/ ffmpeg GitHub：https://github.com/FFmpeg/FFmpeg ffmpeg-python GitHub：https://github.com/kkroening/ffmpeg-python loguru GitHub：https://github.com/Delgan/loguru mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk funasr GitHub：https://github.com/modelscope/FunASR paddle-speech GitHub：https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSpeech SongGeneration GitHub：https://github.com/tencent-ailab/SongGeneration 模板：初步验证报告模板 |
| 结果产出 | 定稿并交付初步验证报告 完成视频 立项报告 立项协议（附件应包含正式上线版本的交付、验收、排期、资源等内容） |
| 实施周期 | 2.5-9.5日 |

| PHASE 4 正式上线与优化迭代 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | 按立项报告确定 |
| 实施内容 | 完成正式立项，确定启动时间 按立项报告内容与排期计划来实施与交付 按立项报告目标与流程来评审与验收 按立项报告规划来进行运营与迭代 按立项报告规划及协议约定，完成结项 |
| 相关资源 | / |
| 结果产出 | 项目全周期所有双方协商达成一致的材料 正式上线的产品 |
| 实施周期 | 3-6月（因具体情况而异） |

## 2. 方案验证

验证文档

## 3. 技术步骤

| 步骤序号 | 1 | 步骤名称 | 资源准备与环境配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 获取并预处理开源模型与评测集资源，完成所提方案运行所需的软硬件环境配置 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：算法工程师 技能要求： 熟练使用多种思维链策略，对前沿与流行的开/闭源大模型资源较熟悉，有自己的使用经验、使用总结与心得 熟练掌握NLP经典深度学习模型（如Transformer系、LLaMA系、GLM系等）及相关资源（网站、库、博客等）；掌握至少一种常用深度学习开发框架，如PyTorch等；对GPT-3.5之后的大规模生成式语言模型（大模型）的工作原理和最新消息保持持续关注与兴趣 熟练掌握Python语言，会使用基本的正则表达式和命令行脚本；熟知NLP基础概念及经典任务（分类、匹配、序列标注、生成等）；能熟练运用常见NLP开源库（HanLP、LTP、Jieba等） 态度积极主动，沟通有条理，有好奇心与自驱力 角色数量：1 人 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：环境配置所需资源 输入介绍： 检查运行环境的硬件是否满足下述要求：GPU 最好为 NVIDIA A10 及以上（可选），显存 ≥ 16GB 的 GPU（可选）、CPU ≥8 核、内存 ≥ 16GB，操作系统为 Linux（Ubuntu 20.04+）。 输入示例： 请列出清单自检： NVIDIA A10 及以上（可选） 显存 ≥ 16GB 的GP（可选）U CPU ≥8 核 内存 ≥ 16GB |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：环境配置所需资源就绪 输出介绍：服务器已配置GPU 驱动（可选）、Python 环境、Node 环境，满足模型部署的硬件与系统要求 |  |  |
| 预估时间 | 1-2 日 |  |  |

| 步骤序号 | 2 | 步骤名称 | Claude Code 安装和配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 通过 Node 安装和配置 Claude Code |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：前端工程师/后端/算法工程师 技能要求：熟悉 node 即可 角色数量：1 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：安装和配置 Claude Code 输入介绍：基于 Node 环境来安装和配置 Claude Code 输入示例： 相关命令如下： Bash # 安装 Claude Code npm install -g @anthropic-ai/claude-code # 配置环境变量（以 ~/.bashrc 为例，其他如 ~/.zshrc 等同理） echo 'export ANTHROPIC_BASE_URL="YOUR_BASE_URL"' >> ~/.bashrc echo 'export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="YOUR_AUTH_TOKEN"' >> ~/.bashrc # 配置模型 vim ~/.claude/settings.json { "env": { "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "YOUR_HAIKU_MODEL", "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "YOUR_SONNET_MODEL", "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "YOUR_OPUS_MODEL" } } # 启动成功确认命令，claude 进入命令行，输入任意文字后有收到对应回复且无报错则配置完成 claude > your_input. 资源链接： Claude Code GitHub：https://github.com/anthropics/claude-code |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可用的 Claude Code 服务 输出介绍：通过 Claude Code 自动调用相关 MCP 服务来完成企业级介绍视频制作 |  |  |
| 预估时间 | 0.5-1 日 |  |  |

| 步骤序号 | 3 | 步骤名称 | ffmpeg-mcp 服务构建、启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 构建 ffmpeg-mcp 服务，支持视频压缩、多音轨视频烧录、音视频文件提取等场景视频编辑操作 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：后端/算法工程师 技能要求：熟悉 linux 常用命令、shell、ffmpeg 和 python 角色数量：1 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：ffmpeg-mcp 服务构建、启动 输入介绍：通过安装相关 python 依赖来安装和启动相关 mcp 服务 输入示例： 系统层面安装 ffmpeg（以 ubuntu 为例）： Plain Text # 安装 sudo apt update sudo apt install ffmpeg # 验证 ffmpeg -version 注：也可以通过 Homebrew 安装. requirements.txt 如下： Plain Text # 建议 python 3.10 及以上版本，如 python 3.11 # 核心依赖 loguru>=0.7.0 python-dotenv>=1.0.0 mcp>=1.0.0 # FFmpeg 相关依赖 ffmpeg-python>=0.2.0 # 注：通过 pip install -r requirements.txt 来安装. python代码如下： Python # -*- coding: utf-8 -*- import os import sys import subprocess import ffmpeg from loguru import logger from dotenv import load_dotenv from mcp.server.fastmcp import FastMCP load_dotenv() env_name = 'dev' logger.remove() log_level = 'INFO' filename = os.path.basename(__file__) log_dir = os.path.join('logs', env_name, filename.split('.')[0]) os.makedirs(log_dir, exist_ok=True) log_file = os.path.join(log_dir, '{time:YYYY-MM-DD}.log') logger.add(sys.stderr, level=log_level) logger.add(log_file, level=log_level, rotation="00:00", enqueue=True, serialize=False, encoding="utf-8") app = FastMCP("video-ffmpeg-tools", host='0.0.0.0', port=int(os.getenv("PORT"))) class VideoError(Exception): pass def get_video_duration(video_path: str) -> float: """ 获取视频文件的时长 :param video_path: 视频文件路径 :return: 视频时长（秒） """ logger.info(f"Getting video duration: {video_path}") if not os.path.exists(video_path): raise VideoError(f"视频文件不存在: {video_path}") try: probe = ffmpeg.probe(video_path) duration = float(probe['format']['duration']) logger.info(f"Video duration: {duration} seconds") return duration except Exception as e: logger.error(f"Failed to get video duration: {str(e)}") raise VideoError(f"获取视频时长失败: {str(e)}") def extract_audio(video_path: str, output_path: str) -> str: """ 从视频文件中提取音频 :param video_path: 输入视频文件路径 :param output_path: 输出音频文件路径 :return: 输出音频文件路径 """ logger.info(f"Extracting audio from {video_path} to {output_path}") if not os.path.exists(video_path): raise VideoError(f"视频文件不存在: {video_path}") # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) try: ffmpeg.input(video_path).output( output_path, acodec='pcm_s16le', ar='44100', ac=2 ).run(overwrite_output=True) if not os.path.exists(output_path): raise VideoError(f"音频文件提取失败: {output_path}") logger.info(f"Audio extraction completed: {output_path}") return output_path except Exception as e: logger.error(f"Audio extraction failed: {str(e)}") raise VideoError(f"音频提取失败: {str(e)}") def extract_video(video_path: str, output_path: str) -> str: """ 从视频文件中提取视频流（无音频） :param video_path: 输入视频文件路径 :param output_path: 输出视频文件路径 :return: 输出视频文件路径 """ logger.info(f"Extracting video from {video_path} to {output_path}") if not os.path.exists(video_path): raise VideoError(f"视频文件不存在: {video_path}") # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) try: ( ffmpeg .input(video_path) .output(output_path, **{'an': None, 'c:v': 'copy'}) .run(overwrite_output=True) ) if not os.path.exists(output_path): raise VideoError(f"视频文件提取失败: {output_path}") logger.info(f"Video extraction completed: {output_path}") return output_path except Exception as e: logger.error(f"Video extraction failed: {str(e)}") raise VideoError(f"视频提取失败: {str(e)}") def speed_up_video(video_path: str, output_path: str, speed_factor: float) -> str: """ 加快视频播放速度 :param video_path: 输入视频文件路径 :param output_path: 输出视频文件路径 :param speed_factor: 速度倍数 :return: 输出视频文件路径 """ logger.info(f"Speeding up video {video_path} by factor {speed_factor}") if not os.path.exists(video_path): raise VideoError(f"视频文件不存在: {video_path}") if speed_factor <= 0: raise VideoError("速度倍数必须大于0") # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) # 删除已存在的输出文件 if os.path.exists(output_path): os.remove(output_path) try: # 计算视频时间戳倍数 video_pts_factor = 1.0 / speed_factor # 构建FFmpeg命令 cmd = [ 'ffmpeg', '-i', video_path, '-filter:v', f'setpts={video_pts_factor}*PTS', '-filter:a', f'atempo={speed_factor}', output_path ] logger.info(f"Executing command: {' '.join(cmd)}") # 执行命令 subprocess.run(cmd, check=True) if not os.path.exists(output_path): raise VideoError(f"视频速度处理失败: {output_path}") logger.info(f"Video speed up completed: {output_path}") return output_path except subprocess.CalledProcessError as e: logger.error(f"FFmpeg command failed with return code {e.returncode}") raise VideoError(f"视频速度处理失败: FFmpeg命令执行错误") except Exception as e: logger.error(f"Video speed up failed: {str(e)}") raise VideoError(f"视频速度处理失败: {str(e)}") def get_audio_duration(audio_path: str) -> float: """ 获取音频文件的时长 :param audio_path: 音频文件路径 :return: 音频时长（秒） """ logger.info(f"Getting audio duration: {audio_path}") if not os.path.exists(audio_path): raise VideoError(f"音频文件不存在: {audio_path}") try: probe = ffmpeg.probe(audio_path) duration = float(probe['format']['duration']) logger.info(f"Audio duration: {duration} seconds") return duration except Exception as e: logger.error(f"Failed to get audio duration: {str(e)}") raise VideoError(f"获取音频时长失败: {str(e)}") def generate_silence(input_audio_path: str, duration: float, output_path: str = None) -> str: """ 生成与输入音频同参数的静音音频 :param input_audio_path: 参考音频文件路径 :param duration: 静音音频时长（秒） :param output_path: 输出文件路径（可选） :return: 输出静音音频文件路径 """ logger.info(f"Generating silence audio based on {input_audio_path}") if not os.path.exists(input_audio_path): raise VideoError(f"参考音频文件不存在: {input_audio_path}") if duration <= 0: raise VideoError("时长必须大于0") if not output_path: output_path = f"silence_{duration}s.wav" # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) try: # 获取参考音频的参数 probe = ffmpeg.probe(input_audio_path) audio_stream = next((stream for stream in probe['streams'] if stream['codec_type'] == 'audio'), None) if not audio_stream: raise VideoError("无法找到音频流信息") sample_rate = int(audio_stream['sample_rate']) channels = int(audio_stream['channels']) # 确定声道布局 channel_layout = "mono" if channels == 2: channel_layout = "stereo" elif channels > 2: channel_layout = "multi" logger.info(f"Generating {duration}s silence with {sample_rate}Hz, {channels} channels") # 生成静音音频 ( ffmpeg .input(f'anullsrc=r={sample_rate}:cl={channel_layout}', f='lavfi') .output( output_path, t=duration, acodec='pcm_s16le', ar=sample_rate, ac=channels ) .run(overwrite_output=True) ) if not os.path.exists(output_path): raise VideoError(f"静音音频生成失败: {output_path}") logger.info(f"Silence audio generated: {output_path}") return output_path except Exception as e: logger.error(f"Silence generation failed: {str(e)}") raise VideoError(f"静音音频生成失败: {str(e)}") def merge_multi_track_video( video_path: str, audio1_path: str, audio2_path: str, subtitle_path: str = None, output_path: str = None, audio1_weight: float = 1.0, audio2_weight: float = 0.05 ) -> str: """ 创建多音轨视频，混合两个音频并添加字幕 :param video_path: 视频文件路径（无音频） :param audio1_path: 主音频文件路径 :param audio2_path: 背景音频文件路径 :param subtitle_path: 字幕文件路径（可选） :param output_path: 输出视频文件路径（可选） :param audio1_weight: 主音频权重 :param audio2_weight: 背景音频权重 :return: 输出视频文件路径 """ logger.info(f"Merging multi-track video with {audio1_path} and {audio2_path}") # 检查输入文件 for file_path, file_name in [(video_path, "视频"), (audio1_path, "主音频"), (audio2_path, "背景音频")]: if not os.path.exists(file_path): raise VideoError(f"{file_name}文件不存在: {file_path}") if subtitle_path and not os.path.exists(subtitle_path): raise VideoError(f"字幕文件不存在: {subtitle_path}") if not output_path: output_path = "output_multi_track.mov" # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) try: # 输入文件 video_input = ffmpeg.input(video_path) audio1_input = ffmpeg.input(audio1_path) audio2_input = ffmpeg.input(audio2_path) # 混合音频 mixed_audio = ffmpeg.filter( [audio1_input, audio2_input], 'amix', inputs=2, duration='first', weights=f'{audio1_weight} {audio2_weight}' ) # 添加字幕（如果有） video_stream = video_input.video if subtitle_path: video_stream = video_stream.filter('subtitles', subtitle_path) # 组合视频和混合音频 output = ffmpeg.output( video_stream, mixed_audio, output_path, vcodec='libx264', crf=18, preset='fast', acodec='aac', audio_bitrate='192k' ) # 执行命令 ffmpeg.run(output, overwrite_output=True) if not os.path.exists(output_path): raise VideoError(f"多音轨视频生成失败: {output_path}") logger.info(f"Multi-track video generated: {output_path}") return output_path except Exception as e: logger.error(f"Multi-track video merging failed: {str(e)}") raise VideoError(f"多音轨视频生成失败: {str(e)}") # MCP Tools @app.tool() def get_video_file_duration(video_path: str) -> float: """ 获取视频文件的时长 :param video_path: 视频文件的绝对路径 :return: 视频时长（秒） """ logger.info(f"Getting video file duration: {video_path}") try: duration = get_video_duration(video_path) logger.info(f"Video duration retrieved successfully: {duration} seconds") return duration except Exception as e: logger.error(f"Failed to get video duration: {str(e)}") raise VideoError(f"获取视频文件时长失败: {str(e)}") @app.tool() def extract_audio_from_video(video_path: str, output_path: str) -> str: """ 从视频文件中提取音频 :param video_path: 输入视频文件的绝对路径 :param output_path: 输出音频文件的绝对路径 :return: 提取的音频文件路径 """ logger.info(f"Extracting audio from video: {video_path}") try: result_path = extract_audio(video_path, output_path) logger.info(f"Audio extraction completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Audio extraction failed: {str(e)}") raise VideoError(f"从视频提取音频失败: {str(e)}") @app.tool() def extract_video_stream(video_path: str, output_path: str) -> str: """ 从视频文件中提取视频流（无音频） :param video_path: 输入视频文件的绝对路径 :param output_path: 输出视频文件的绝对路径 :return: 提取的视频文件路径 """ logger.info(f"Extracting video stream from: {video_path}") try: result_path = extract_video(video_path, output_path) logger.info(f"Video stream extraction completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Video stream extraction failed: {str(e)}") raise VideoError(f"从视频提取视频流失败: {str(e)}") @app.tool() def compress_video_duration(video_path: str, output_path: str, speed_factor: float) -> str: """ 通过加速来压缩视频时长 :param video_path: 输入视频文件的绝对路径 :param output_path: 输出视频文件的绝对路径 :param speed_factor: 速度倍数（大于1表示加速） :return: 处理后的视频文件路径 """ logger.info(f"Compressing video duration with speed factor {speed_factor}") try: result_path = speed_up_video(video_path, output_path, speed_factor) logger.info(f"Video duration compression completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Video duration compression failed: {str(e)}") raise VideoError(f"视频时长压缩失败: {str(e)}") @app.tool() def get_audio_file_duration(audio_path: str) -> float: """ 获取音频文件的时长 :param audio_path: 音频文件的绝对路径 :return: 音频时长（秒） """ logger.info(f"Getting audio file duration: {audio_path}") try: duration = get_audio_duration(audio_path) logger.info(f"Audio duration retrieved successfully: {duration} seconds") return duration except Exception as e: logger.error(f"Failed to get audio duration: {str(e)}") raise VideoError(f"获取音频文件时长失败: {str(e)}") @app.tool() def generate_silence_audio(input_audio_path: str, duration: float, output_path: str = None) -> str: """ 生成与输入音频同参数的静音音频 :param input_audio_path: 参考音频文件的绝对路径 :param duration: 静音音频时长（秒） :param output_path: 输出静音音频文件的绝对路径 :return: 生成的静音音频文件路径 """ logger.info(f"Generating silence audio based on: {input_audio_path}") try: result_path = generate_silence(input_audio_path, duration, output_path) logger.info(f"Silence audio generation completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Silence audio generation failed: {str(e)}") raise VideoError(f"生成静音音频失败: {str(e)}") @app.tool() def create_multi_track_video( video_path: str, audio1_path: str, audio2_path: str, subtitle_path: str = None, output_path: str = None, audio1_weight: float = 1.0, audio2_weight: float = 0.05 ) -> str: """ 创建多音轨视频，混合两个音频并添加字幕 :param video_path: 视频文件的绝对路径（无音频） :param audio1_path: 主音频文件的绝对路径 :param audio2_path: 背景音频文件的绝对路径 :param subtitle_path: 字幕文件的绝对路径 :param output_path: 输出视频文件的绝对路径 :param audio1_weight: 主音频权重 :param audio2_weight: 背景音频权重 :return: 生成的多音轨视频文件路径 """ logger.info(f"Creating multi-track video with: {audio1_path}, {audio2_path}") try: result_path = merge_multi_track_video( video_path, audio1_path, audio2_path, subtitle_path, output_path, audio1_weight, audio2_weight ) logger.info(f"Multi-track video creation completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Multi-track video creation failed: {str(e)}") raise VideoError(f"创建多音轨视频失败: {str(e)}") if __name__ == '__main__': transport = "sse" app.run(transport=transport). 启动命令如下： Plain Text # 前面的 python 代码保存为 server.py，安装后相关依赖后可直接启动 python server.py 注：看到类似"Uvicorn running on http://0.0.0.0:4008 (Press CTRL+C to quit)"则启动成功. 资源链接： mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk ffmpeg 官方：https://www.ffmpeg.org/ ffmpeg GitHub：https://github.com/FFmpeg/FFmpeg ffmpeg-python GitHub：https://github.com/kkroening/ffmpeg-python loguru GitHub：https://github.com/Delgan/loguru |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可调用的 ffmpeg-mcp 服务 输出介绍：构建和启动 SSE 协议的 ffmpeg-mcp 服务 |  |  |
| 预估时间 | 0.5-1 日 |  |  |

| 步骤序号 | 4 | 步骤名称 | funasr-mcp 服务构建、启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 构建 funasr-mcp 服务，支持语音识别，将 wav 等格式的音频文件转写为标准的 srt 字幕文件 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：算法工程师 技能要求： 熟练使用多种思维链策略，对前沿与流行的开/闭源大模型资源较熟悉，有自己的使用经验、使用总结与心得 熟练掌握NLP经典深度学习模型（如Transformer系、LLaMA系、GLM系等）及相关资源（网站、库、博客等）；掌握至少一种常用深度学习开发框架，如PyTorch等；对GPT-3.5之后的大规模生成式语言模型（大模型）的工作原理和最新消息保持持续关注与兴趣 熟练掌握Python语言，会使用基本的正则表达式和命令行脚本；熟知NLP基础概念及经典任务（分类、匹配、序列标注、生成等）；能熟练运用常见NLP开源库（HanLP、LTP、Jieba等） 态度积极主动，沟通有条理，有好奇心与自驱力 角色数量：1 人 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：funasr-mcp 服务构建、启动 输入介绍：通过安装相关 python 依赖来安装和启动相关 mcp 服务 输入示例： requirements.txt 如下： Plain Text # 建议 python 3.10 及以上版本，如 python 3.10 # 核心依赖 loguru>=0.7.0 python-dotenv>=1.0.0 mcp>=1.0.0 # FunASR 相关依赖 torch torchaudio funasr modelscope # 注：通过 pip install -r requirements.txt 来安装，其中 torch、torchaudio 可以参考 https://pytorch.org/get-started/locally 来安装. python代码如下： Python # -*- coding: utf-8 -*- import os import sys from funasr import AutoModel from loguru import logger from dotenv import load_dotenv from mcp.server.fastmcp import FastMCP load_dotenv() env_name = 'dev' logger.remove() log_level = 'INFO' filename = os.path.basename(__file__) log_dir = os.path.join('logs', env_name, filename.split('.')[0]) os.makedirs(log_dir, exist_ok=True) log_file = os.path.join(log_dir, '{time:YYYY-MM-DD}.log') logger.add(sys.stderr, level=log_level) logger.add(log_file, level=log_level, rotation="00:00", enqueue=True, serialize=False, encoding="utf-8") model = AutoModel( # 语音识别: paraformer-zh, paraformer-en(without timestamp). model="paraformer-zh", # 语音端点检测，实时 vad_model="fsmn-vad", # 标点恢复 punc_model="ct-punc-c", # 说话人确认/分割. paraformer-zh. spk_model="cam++", ) app = FastMCP("asr-funasr-tools", host='0.0.0.0', port=int(os.getenv("PORT"))) class ASRError(Exception): pass def format_seconds(seconds: float) -> str: """ 将秒数转换为小时、分钟、秒和毫秒的格式化字符串。 参数: seconds (float): 秒数。 返回: str: 格式化后的时间字符串。 """ hours = int(seconds // 3600) minutes = int((seconds % 3600) // 60) secs = int(seconds % 60) millis = int((seconds - int(seconds)) * 1000) return f"{hours:02d}:{minutes:02d}:{secs:02d},{millis:03d}" def audio2result(audio_path: str, hotword: str = "魔搭"): """ 使用 FunASR 进行语音识别 :param audio_path: 音频文件路径 :param hotword: 热词，默认为"魔搭" :return: 识别结果 """ logger.info(f"Processing audio file: {audio_path}") logger.info(f"Using hotword: {hotword}") if not os.path.exists(audio_path): raise ASRError(f"音频文件不存在: {audio_path}") try: res = model.generate( input=audio_path, batch_size_s=300, hotword=hotword ) logger.info(f"Recognition completed, got {len(res)} results") return res except Exception as e: logger.error(f"ASR processing failed: {str(e)}") raise ASRError(f"语音识别处理失败: {str(e)}") @app.tool() def audio2srt_text(audio_path: str, hotword: str = "魔搭") -> str: """ 将音频文件转换为 SRT 格式的字幕文本 :param audio_path: 音频文件路径（支持 wav、mp3 等格式） :param hotword: 热词，用于提高特定词汇的识别准确率，默认为"魔搭" :return: SRT 格式的字幕文本 """ logger.info(f"Converting audio to SRT: {audio_path}") try: result = audio2result(audio_path, hotword) if not result or not result[0].get('sentence_info'): raise ASRError("未能获取有效的识别结果") srt_tex_list = [] sentence_info = result[0].get('sentence_info') for index, segment in enumerate(sentence_info): start_time = format_seconds(segment.get('start') / 1000.0) end_time = format_seconds(segment.get('end') / 1000.0) text = segment.get('text') or '' srt_tex = f'{index + 1}\n{start_time} --> {end_time}\n{text}\n' srt_tex_list.append(srt_tex) srt_text = '\n'.join(srt_tex_list) logger.info(f"SRT conversion completed, generated {len(srt_tex_list)} subtitle segments") return srt_text except Exception as e: logger.error(f"SRT conversion failed: {str(e)}") raise ASRError(f"SRT 转换失败: {str(e)}") if __name__ == '__main__': transport = "sse" app.run(transport=transport). 启动命令如下： Plain Text # 前面的 python 代码保存为 server.py，安装后相关依赖后可直接启动 python server.py 注：看到类似"Uvicorn running on http://0.0.0.0:4005 (Press CTRL+C to quit)"则启动成功. 资源链接： mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk funasr GitHub：https://github.com/modelscope/FunASR loguru GitHub：https://github.com/Delgan/loguru |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可调用的 funasr-mcp 服务 输出介绍：构建和启动 SSE 协议的 funasr-mcp 服务 |  |  |
| 预估时间 | 0.5-1 日 |  |  |

| 步骤序号 | 5 | 步骤名称 | paddle-speech-tts-mcp 服务构建、启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 构建 paddle-speech-tts-mcp 服务，支持 TTS，将文字转为音频文件 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：算法工程师 技能要求： 熟练使用多种思维链策略，对前沿与流行的开/闭源大模型资源较熟悉，有自己的使用经验、使用总结与心得 熟练掌握NLP经典深度学习模型（如Transformer系、LLaMA系、GLM系等）及相关资源（网站、库、博客等）；掌握至少一种常用深度学习开发框架，如PyTorch等；对GPT-3.5之后的大规模生成式语言模型（大模型）的工作原理和最新消息保持持续关注与兴趣 熟练掌握Python语言，会使用基本的正则表达式和命令行脚本；熟知NLP基础概念及经典任务（分类、匹配、序列标注、生成等）；能熟练运用常见NLP开源库（HanLP、LTP、Jieba等） 态度积极主动，沟通有条理，有好奇心与自驱力 角色数量：1 人 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：paddle-speech-tts-mcp 服务构建、启动 输入介绍：通过安装相关 python 依赖来安装和启动相关 mcp 服务 输入示例： requirements.txt 如下： Plain Text # 建议 python 3.10 及以上版本，如 python 3.11 # 核心依赖 loguru>=0.7.0 python-dotenv>=1.0.0 mcp>=1.0.0 # PaddleSpeech 相关依赖 paddlepaddle pytest-runner paddlespeech # 注：通过 pip install -r requirements.txt 来安装，其中 paddlepaddle 可以参考 https://www.paddlepaddle.org.cn/install/quick 来安装. python代码如下： Python # -*- coding: utf-8 -*- import os import sys from paddlespeech.cli.tts.infer import TTSExecutor from loguru import logger from dotenv import load_dotenv from mcp.server.fastmcp import FastMCP load_dotenv() env_name = 'dev' logger.remove() log_level = 'INFO' filename = os.path.basename(__file__) log_dir = os.path.join('logs', env_name, filename.split('.')[0]) os.makedirs(log_dir, exist_ok=True) log_file = os.path.join(log_dir, '{time:YYYY-MM-DD}.log') logger.add(sys.stderr, level=log_level) logger.add(log_file, level=log_level, rotation="00:00", enqueue=True, serialize=False, encoding="utf-8") tts = TTSExecutor() app = FastMCP("tts-paddle-speech-tools", host='0.0.0.0', port=int(os.getenv("PORT"))) class TTSError(Exception): pass def text2speech(text: str, output_path: str) -> str: """ 使用 PaddleSpeech 进行文本转语音 :param text: 要转换的文本 :param output_path: 输出音频文件路径（必填，必须是包含文件名的绝对路径） :return: 生成的音频文件绝对路径 """ logger.info(f"Converting text to speech: {text}") if not text or not text.strip(): raise TTSError("输入文本不能为空") if not output_path or not output_path.strip(): raise TTSError("输出路径不能为空，请提供有效的输出文件路径") if not os.path.isabs(output_path): raise TTSError("输出路径必须是绝对路径，请提供完整的文件路径（如：/path/to/output.wav）") # 检查是否包含文件名 filename = os.path.basename(output_path) if not filename: raise TTSError("输出路径必须包含文件名，请提供完整的文件路径（如：/path/to/output.wav）") # 检查文件扩展名 valid_extensions = ['.wav', '.mp3', '.flac', '.aac', '.m4a'] file_ext = os.path.splitext(filename)[1].lower() if not file_ext: raise TTSError("输出文件必须包含扩展名，支持格式：.wav, .mp3, .flac, .aac, .m4a") if file_ext not in valid_extensions: raise TTSError(f"不支持的文件格式：{file_ext}，支持格式：.wav, .mp3, .flac, .aac, .m4a") # 确保输出目录存在 output_dir = os.path.dirname(output_path) if output_dir and not os.path.exists(output_dir): os.makedirs(output_dir, exist_ok=True) try: tts(text=text.strip(), output=output_path) if not os.path.exists(output_path): raise TTSError(f"语音文件生成失败: {output_path}") logger.info(f"TTS conversion completed: {output_path}") return output_path except Exception as e: logger.error(f"TTS processing failed: {str(e)}") raise TTSError(f"文本转语音处理失败: {str(e)}") @app.tool() def text_to_speech(text: str, output_path: str) -> str: """ 将文本转换为语音文件 :param text: 要转换的文本内容 :param output_path: 输出音频文件路径（必填，必须是包含文件名的绝对路径） :return: 生成的音频文件的绝对路径 """ logger.info(f"Text to speech conversion request: {text[:50]}...") try: result_path = text2speech(text, output_path) logger.info(f"Text to speech conversion completed: {result_path}") return result_path except Exception as e: logger.error(f"Text to speech conversion failed: {str(e)}") raise TTSError(f"文本转语音失败: {str(e)}") if __name__ == '__main__': transport = "sse" app.run(transport=transport). 启动命令如下： Plain Text # 前面的 python 代码保存为 server.py，安装后相关依赖后可直接启动 python server.py 注：看到类似"Uvicorn running on http://0.0.0.0:4006 (Press CTRL+C to quit)"则启动成功. 资源链接： mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk paddle-speech GitHub：https://github.com/PaddlePaddle/PaddleSpeech loguru GitHub：https://github.com/Delgan/loguru |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可调用的 paddle-speech-tts-mcp 服务 输出介绍：构建和启动 SSE 协议的 paddle-speech-tts-mcp 服务 |  |  |
| 预估时间 | 0.5-1 日 |  |  |

| 步骤序号 | 6 | 步骤名称 | 视频压缩倍数计算 mcp 服务构建、启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 构建自定义 mcp 服务视频压缩倍数计算（记作 cus-tool-video_compression_calculator），用于计算多个视频的压缩时长分配，确保压缩后的总时长不超过目标时长 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：后端/算法工程师 技能要求：熟悉 python 即可 角色数量：1 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：视频压缩倍数计算 mcp 服务构建、启动 输入介绍：通过安装相关 python 依赖来安装和启动相关 mcp 服务 输入示例： requirements.txt 如下： Plain Text # 建议 python 3.10 及以上版本，如 python 3.11 loguru>=0.7.0 python-dotenv>=1.0.0 mcp>=1.0.0 # 注：通过 pip install -r requirements.txt 来安装. python版本代码如下： Python # -*- coding: utf-8 -*- import os import sys from typing import List, Tuple, Dict, Any from loguru import logger from dotenv import load_dotenv from mcp.server.fastmcp import FastMCP load_dotenv() env_name = 'dev' logger.remove() log_level = 'INFO' filename = os.path.basename(__file__) log_dir = os.path.join('logs', env_name, filename.split('.')[0]) os.makedirs(log_dir, exist_ok=True) log_file = os.path.join(log_dir, '{time:YYYY-MM-DD}.log') logger.add(sys.stderr, level=log_level) logger.add(log_file, level=log_level, rotation="00:00", enqueue=True, serialize=False, encoding="utf-8") app = FastMCP("video-compression-calculator-tools", host='0.0.0.0', port=int(os.getenv("PORT"))) class VideoCompressionError(Exception): pass def calculate_video_compression( key: float, step_list: List[float], key_range_target: List[float], count_target: float = 60.0 ) -> Tuple[float, List[float], float, float, List[float]]: """ 计算视频压缩时长分配 - 严格满足总时长约束，同时追求压缩倍率一致性 核心算法： 1. 尝试统一压缩倍率 2. 如果key视频超出范围，将其固定在边界 3. 剩余时间严格分配给其他视频，确保总和=count_target :param key: Key视频原始时长 :param step_list: 其他视频时长的列表 :param key_range_target: Key视频压缩后的允许范围 [最小值, 最大值] :param count_target: 目标总时长 :return: 压缩后的key时长、其他视频时长列表、总时长、key压缩倍率、其他视频压缩倍率列表 """ logger.info(f"Calculating video compression: key={key}, steps={step_list}, range={key_range_target}, target={count_target}") # 参数验证 if key <= 0: raise VideoCompressionError("Key视频时长必须大于0") if not step_list or any(s <= 0 for s in step_list): raise VideoCompressionError("Step视频列表不能为空且所有时长必须大于0") if len(key_range_target) != 2 or key_range_target[0] >= key_range_target[1]: raise VideoCompressionError("Key视频约束范围无效，需要[最小值, 最大值]且最小值小于最大值") if count_target <= 0: raise VideoCompressionError("目标总时长必须大于0") try: # 计算总时长 step_total = sum(step_list) total_original = key + step_total if total_original == 0: return 0, [], 0, 1.0, [] # key视频的约束范围 k_min, k_max = key_range_target # 修正：处理key约束范围 # 1. 如果原始key小于k_min，压缩后应该使用k_min（相当于延长） # 2. 如果原始key大于k_max，压缩后最多只能是原始时长 # 3. 正常情况下，压缩后不能超过原始时长 # 确定实际可用的约束范围 actual_k_min = k_min # 最小值保持不变，可以延长视频 actual_k_max = min(k_max, key) if key > k_min else k_max # 最大值不能超过原始时长 # 但如果原始key < k_min，我们需要特殊处理 if key < k_min: # 原始时长小于最小约束，必须延长到至少k_min actual_k_min = k_min actual_k_max = max(k_min, min(k_max, count_target - step_total * 0.5)) # 确保其他视频至少有0.5秒 else: # 原始时长大于等于最小约束，正常压缩 actual_k_min = min(k_min, key) actual_k_max = min(k_max, key) # 方案1：尝试统一压缩倍率 uniform_ratio = count_target / total_original key_uniform = key * uniform_ratio # 根据key_uniform的情况选择策略 if actual_k_min <= key_uniform <= actual_k_max: # 理想情况：统一压缩倍率 key_compress = key_uniform elif key_uniform < actual_k_min: # key视频压缩后太短，固定在最小值 key_compress = actual_k_min else: # key_uniform > actual_k_max # key视频压缩后太长，固定在最大值 key_compress = actual_k_max # 计算剩余时间 remaining_time = count_target - key_compress # 严格分配剩余时间给step videos if step_total > 0 and remaining_time > 0: # 按原始比例分配剩余时间 step_ratio = remaining_time / step_total step_list_compress = [] # 首先按比例分配 for i, duration in enumerate(step_list): compressed = duration * step_ratio # 确保每个视频至少0.5秒 compressed = max(0.5, compressed) step_list_compress.append(compressed) # 检查是否因为最小值限制导致总和不等于remaining_time current_step_sum = sum(step_list_compress) if abs(current_step_sum - remaining_time) > 0.001: # 允许小误差 if current_step_sum > remaining_time: # 需要减少一些时长 excess = current_step_sum - remaining_time # 从最长的视频开始减少，但保持最小0.5秒 sorted_indices = sorted(range(len(step_list_compress)), key=lambda i: step_list_compress[i], reverse=True) for idx in sorted_indices: if excess <= 0.001: break available = step_list_compress[idx] - 0.5 if available > 0: reduction = min(available, excess) step_list_compress[idx] -= reduction excess -= reduction # 如果还有剩余（极端情况），可能需要调整key if excess > 0.001: # 尝试减少key_compress，但不能低于actual_k_min available_key_reduction = key_compress - actual_k_min if available_key_reduction > 0: reduction = min(available_key_reduction, excess) key_compress -= reduction remaining_time = count_target - key_compress # 重新计算step_list_compress step_ratio = remaining_time / step_total step_list_compress = [max(0.5, duration * step_ratio) for duration in step_list] else: # current_step_sum < remaining_time # 需要增加一些时长，按比例分配到所有视频 deficit = remaining_time - current_step_sum for i in range(len(step_list_compress)): step_list_compress[i] += deficit * (step_list[i] / step_total) # 最终微调确保总和精确等于count_target current_total = key_compress + sum(step_list_compress) if abs(current_total - count_target) > 0.001: # 调整最长的step视频 adjustment = count_target - current_total if step_list_compress: max_idx = step_list_compress.index(max(step_list_compress)) step_list_compress[max_idx] += adjustment elif remaining_time <= 0: # 特殊情况：key_compress已经占满或超过目标时长 if key_compress >= count_target: key_compress = min(key_compress, count_target) step_list_compress = [] else: # 剩余时间很少，平均分配给每个视频0.5秒 step_list_compress = [0.5] * len(step_list) total_step = sum(step_list_compress) if key_compress + total_step > count_target: key_compress = count_target - total_step else: step_list_compress = [] # 计算压缩倍率 key_compression_ratio = key_compress / key if key > 0 else 1.0 step_compression_ratios = [ compressed / original if original > 0 else 1.0 for compressed, original in zip(step_list_compress, step_list) ] # 最终总时长（应该正好等于count_target） count_compress = key_compress + sum(step_list_compress) # 验证总和 assert abs(count_compress - count_target) < 0.01, \ f"总时长{count_compress:.2f}不等于目标{count_target}" logger.info(f"Video compression calculation completed successfully") return key_compress, step_list_compress, count_compress, key_compression_ratio, step_compression_ratios except AssertionError as e: logger.error(f"Calculation assertion failed: {str(e)}") raise VideoCompressionError(f"计算验证失败: {str(e)}") except Exception as e: logger.error(f"Video compression calculation failed: {str(e)}") raise VideoCompressionError(f"视频压缩计算失败: {str(e)}") @app.tool() def video_compression_calculator( key: float, step_list: List[float], key_range_target: List[float], count_target: float = 60.0 ) -> Dict[str, Any]: """ 视频压缩时长计算器 - MCP工具接口 ========== 功能说明 ========== 用于计算多个视频的压缩时长分配，确保压缩后的总时长不超过目标时长。 主要应用于教学视频或演示视频的场景，其中包含： - 展示效果部分（前10-15秒）：需要重点展示 - 步骤讲解部分：安装配置步骤的简要说明 ========== 输入参数详细说明 ========== key: float - 参数含义：展示效果视频的原始时长（秒） - 取值范围：大于0的浮点数 - 示例值：15.0 (表示15秒的展示效果视频) - 约束：必须大于0 - 说明：这个视频通常放在最前面，用于展示软件或功能的效果 step_list: List[float] - 参数含义：其余各个讲解视频的原始时长列表（秒） - 取值范围：每个元素都是大于0的浮点数 - 示例值：[30.0, 45.0, 20.0] (表示3个讲解视频，分别是30秒、45秒、20秒) - 约束：列表不能为空，所有时长必须大于0 - 说明：这些视频通常包含安装、配置、操作步骤等讲解内容 key_range_target: List[float] - 参数含义：展示效果视频压缩后的期望时长范围 [最小值, 最大值] - 取值范围：[最小值, 最大值]，且最小值 < 最大值 - 示例值：[10.0, 15.0] (表示希望展示效果视频压缩后在10-15秒之间) - 约束：必须包含2个元素的列表，第一个元素小于第二个元素 - 说明：用于控制展示效果部分的最终时长，确保足够的展示时间 count_target: float (可选参数，默认值: 60.0) - 参数含义：所有视频压缩后的目标总时长（秒） - 取值范围：大于0的浮点数 - 示例值：60.0 (表示希望最终总时长为60秒) - 约束：必须大于0 - 说明：这是整个视频组合的目标总时长，算法会确保压缩后的总时长接近这个值 ========== 返回值详细说明 ========== 返回一个包含以下字段的字典： key_original: float - 含义：展示效果视频的原始时长 - 单位：秒 step_list_original: List[float] - 含义：讲解视频的原始时长列表 - 单位：秒 key_compressed: float - 含义：展示效果视频压缩后的时长 - 单位：秒 - 特点：保证在 key_range_target 范围内或接近该范围 step_list_compressed: List[float] - 含义：讲解视频压缩后的时长列表 - 单位：秒 - 特点：按比例分配剩余时间，每个视频至少0.5秒 total_original: float - 含义：所有视频的原始总时长 - 单位：秒 total_compressed: float - 含义：所有视频压缩后的实际总时长 - 单位：秒 - 特点：应该接近或等于 count_target target_total: float - 含义：目标总时长（即输入的 count_target） - 单位：秒 key_compression_ratio: float - 含义：展示效果视频的压缩倍率 - 计算方式：key_compressed / key_original - 说明：大于1表示延长，小于1表示压缩 step_compression_ratios: List[float] - 含义：讲解视频的压缩倍率列表 - 计算方式：step_compressed / step_original - 说明：每个元素对应一个视频的压缩倍率 key_range_target: List[float] - 含义：展示效果视频的目标时长范围 - 单位：秒 calculation_successful: bool - 含义：计算是否成功 - 取值：True 表示成功，False 表示失败 ========== 使用示例 ========== 示例1：标准使用 video_compression_calculator( key=15.0, # 展示效果视频15秒 step_list=[30.0, 45.0], # 两个讲解视频，分别30秒和45秒 key_range_target=[10.0, 15.0], # 希望展示效果在10-15秒之间 count_target=60.0 # 总时长控制在60秒 ) ========== 算法特点 ========== 1. 优先保持展示效果视频在指定范围内 2. 严格保证总时长接近目标值 3. 按比例分配剩余时间给讲解视频 4. 确保每个视频至少0.5秒的基本时长 5. 返回详细的压缩信息便于分析 :param key: Key视频原始时长 :param step_list: 其他视频时长的列表 :param key_range_target: Key视频压缩后的允许范围 [最小值, 最大值] :param count_target: 目标总时长 :return: 包含压缩结果详细信息的字典 """ logger.info(f"Video compression calculator request: key={key}, target={count_target}") try: result = calculate_video_compression(key, step_list, key_range_target, count_target) key_compress, step_list_compress, count_compress, key_compression_ratio, step_compression_ratios = result return { "key_original": key, "step_list_original": step_list, "key_compressed": key_compress, "step_list_compressed": step_list_compress, "total_original": key + sum(step_list), "total_compressed": count_compress, "target_total": count_target, "key_compression_ratio": key_compression_ratio, "step_compression_ratios": step_compression_ratios, "key_range_target": key_range_target, "calculation_successful": True } except Exception as e: logger.error(f"Video compression calculator failed: {str(e)}") raise VideoCompressionError(f"视频压缩计算失败: {str(e)}") if __name__ == '__main__': transport = "sse" app.run(transport=transport). 启动命令如下： Plain Text # 前面的 python 代码保存为 server.py，安装后相关依赖后可直接启动 python server.py 注：看到类似"Uvicorn running on http://0.0.0.0:4007 (Press CTRL+C to quit)"则启动成功. 资源链接： mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk loguru GitHub：https://github.com/Delgan/loguru |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可调用的视频压缩倍数计算 mcp 服务 输出介绍：构建和启动 SSE 协议的视频压缩倍数计算 mcp 服务 |  |  |
| 预估时间 | 0.25-0.5 日 |  |  |

| 步骤序号 | 7 | 步骤名称 | song-generation 服务配置、启动（可选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 配置启动 song-generation 服务，支持文本生成纯音乐（记作 bgm.wav） 注：当前步骤需要 GPU，且配置有一定门槛，也可以通过 https://suno.com/ 等在线产品来使用 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：算法工程师 技能要求： 熟练使用多种思维链策略，对前沿与流行的开/闭源大模型资源较熟悉，有自己的使用经验、使用总结与心得 熟练掌握NLP经典深度学习模型（如Transformer系、LLaMA系、GLM系等）及相关资源（网站、库、博客等）；掌握至少一种常用深度学习开发框架，如PyTorch等；对GPT-3.5之后的大规模生成式语言模型（大模型）的工作原理和最新消息保持持续关注与兴趣 熟练掌握Python语言，会使用基本的正则表达式和命令行脚本；熟知NLP基础概念及经典任务（分类、匹配、序列标注、生成等）；能熟练运用常见NLP开源库（HanLP、LTP、Jieba等） 态度积极主动，沟通有条理，有好奇心与自驱力 角色数量：1 人 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：song-generation 服务配置、启动 输入介绍：通过安装相关 python 依赖来安装和启动相关网页服务 输入示例： 相关命令如下： Bash # 拉取 docker 镜像（确保网络通畅），并启动服务进入容器 docker pull juhayna/song-generation-levo:hf0613 docker run -it --gpus all --network=host juhayna/song-generation-levo:hf0613 /bin/bash # 下载必要资源 huggingface-cli download lglg666/SongGeneration-Runtime --local-dir ./runtime mv runtime/ckpt ckpt mv runtime/third_party third_party # 下载相关模型 # download SongGeneration-base huggingface-cli download lglg666/SongGeneration-base --local-dir ./songgeneration_base # download SongGeneration-base-new huggingface-cli download lglg666/SongGeneration-base-new --local-dir ./songgeneration_base_new # download SongGeneration-base-full huggingface-cli download lglg666/SongGeneration-base-full --local-dir ./songgeneration_base_full # download SongGeneration-large huggingface-cli download lglg666/SongGeneration-large --local-dir ./songgeneration_large # 启动网页服务 bash tools/gradio/run.sh your_ckpt_path 注：启动后，在浏览器中访问 http://IP:8081，在左侧文本框输入文字，再点击下方按钮生成歌曲/纯音乐（生成后可播放和下载对应音频文件）. 资源链接： SongGeneration GitHub：https://github.com/tencent-ailab/SongGeneration |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：可使用的 song-generation 网页服务 输出介绍：配置和启动 gradio song-generation 网页服务 |  |  |
| 预估时间 | 1-2 日 |  |  |

| 步骤序号 | 8 | 步骤名称 | 使用 Claude Code 生成介绍视频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤定义 | 使用 Claude Code 自动调用前面的几个 MCP 服务来生成介绍视频 |  |  |
| 参与人员 | 角色名称：算法工程师 技能要求： 熟练使用多种思维链策略，对前沿与流行的开/闭源大模型资源较熟悉，有自己的使用经验、使用总结与心得 熟练掌握NLP经典深度学习模型（如Transformer系、LLaMA系、GLM系等）及相关资源（网站、库、博客等）；掌握至少一种常用深度学习开发框架，如PyTorch等；对GPT-3.5之后的大规模生成式语言模型（大模型）的工作原理和最新消息保持持续关注与兴趣 熟练掌握Python语言，会使用基本的正则表达式和命令行脚本；熟知NLP基础概念及经典任务（分类、匹配、序列标注、生成等）；能熟练运用常见NLP开源库（HanLP、LTP、Jieba等） 态度积极主动，沟通有条理，有好奇心与自驱力 角色数量：1 人 |  |  |
| 本步输入 | 输入名称：使用 Claude Code 生成介绍视频 输入介绍：和 Claude Code 交互确认输入信息来生成介绍视频 输入示例： 先在 Claude Code 里面注册前面步骤构建和启动的 MCP 服务 Plain Text # ASR claude mcp add -s user -t sse asr-funasr http://127.0.0.1:4005/sse # TTS claude mcp add -s user -t sse tts-paddle_speech http://127.0.0.1:4006/sse # Custom Tools claude mcp add -s user -t sse cus-tool-video_compression_calculator http://127.0.0.1:4007/sse # Video claude mcp add -s user -t sse video-ffmpeg http://127.0.0.1:4008/sse. 传入已有视频素材和 video_editing_skill.md Python # 视频素材要求如下 项目根目录/ ├── files/ # 原始素材文件夹 │ ├── number.title.suffix # 不同功能的录屏视频文件 (必须) │ ├── text.txt # 文本/文案素材文件 (必须) │ └── bgm.wav # 背景音乐 (可选) └── video_editing_skill.md # 视频生成流程文档 (必须) # video_editing_skill.md 内容如下 # 企业级介绍视频制作标准流程 ## 概述 本文档提供了一套完整的企业级介绍视频制作标准化流程，基于MCP工具链实现从原始视频素材到精简成品视频的全自动化处理。 ### 核心设计原则 - **TTS时长优先**: 先生成TTS音频，视频压缩时长适配TTS - **严格文本校对**: 确保字幕与原始文本高度一致 - **音画同步保证**: 确保音频、视频、字幕完美同步 - **用户确认机制**: 关键参数需用户确认 - **并行处理优化**: 提升整体处理效率 ## 输入要求 ### 文件结构 ``` 项目根目录/ ├── files/ # 原始素材文件夹 │ ├── number.title.suffix # 不同功能的录屏视频文件 (必须) │ ├── text.txt # 文本素材文件 (必须) │ └── bgm.wav # 背景音乐 (可选)（存在则必须用上） └── video_editing_skill.md # 本流程文档 ``` ### 文件规范 #### 文本素材文件 (files/text.txt) - **格式**: UTF-8编码的.txt文件 - **内容结构**: 按视频序号分段，每段对应一个视频文件 - **格式要求**: ```txt # 1 接下来我们来看一下构建流程，新建工作流，导入之前准备好的工作流，点击保存就好了。 # 2 我们来添加模型，点击左边的模型再点击右上角的添加模型。我们选择这个接口格式，这边我们用的是第三方代理，点击保存就可以了。好，到这里，模型配置就完成了。 ``` **要求**: - 文字内容与视频画面内容匹配 - 语言表达简洁流畅，适合口语化表达 - 无特殊字符和复杂格式 #### 视频文件 (files/number-title.suffix) - **格式**: .mov, .mp4, .avi, .mkv - **命名**: `{序号}.{描述}.mov` - **要求**: 画面清晰，内容完整，音频清晰可识别 #### 背景音乐 (files/bgm.wav) - 可选 - **格式**: .wav, .mp3, .m4a - **要求**: 时长 ≥ 最终视频时长，音质良好无噪音 ## 技术参数 ```yaml 视频处理: 输出编码: H.264 输出格式: MP4 帧率: 30fps 质量: CRF 23 音频处理: 采样率: 24000Hz 声道: 单声道 格式: WAV 字幕格式: 编码: UTF-8 格式: SRT 同步精度: ±0.1秒 文本处理: 编码: UTF-8 校对精度: 字符级匹配 容错率: < 0.1% ``` ## 完整执行流程 ### 阶段1: 环境准备 创建输出目录结构：`processed/{audio,video,srt,final}` ### 阶段2: 输入文件验证 1. 验证必需文件存在：`files/text.txt` 和视频文件 2. 解析文本素材，提取段落内容 3. 验证文本段落数与视频文件数量匹配 ### 阶段3: 视频内容分析与用户确认 1. 获取所有视频的时长信息 2. 智能识别关键视频段（文件名包含"效果展示"、"demo"、"演示"等关键词或时长最长） 3. 用户确认关键参数： - 目标总时长（60秒/90秒/120秒） - 关键内容视频文件 - 关键内容位置（开头/中间/结尾） ### 阶段4: TTS音频生成与时长计算 #### 4.1 TTS音频生成 生成自然时长的TTS音频： 1. 按段落分割文本内容 2. 逐段生成TTS音频到 `processed/audio/audio-tts-*.wav`（使用自然语速，不预设时长） 3. 获取每个TTS音频的实际时长 4. 记录文本内容与TTS实际时长的对应关系 #### 4.2 视频压缩时长计算 调用"视频压缩时长计算器 - MCP工具接口"确定最终压缩参数： 1. 输入所有TTS音频的实际时长 2. 输入原始视频的时长信息 3. 根据目标总时长，智能分配各视频段的压缩时长 4. 生成压缩时长配置文件，用于后续视频压缩 ### 阶段5: 视频/音频分离 并行执行以下任务： 1. 从原始视频中提取音频到 `processed/audio/audio-original-*.wav` 2. 提取无声视频流到 `processed/video/video-silent-*.mov` ### 阶段6: 时长匹配压缩 基于阶段4.2计算的压缩时长配置执行视频压缩： 1. 读取压缩时长配置文件 2. 获取原始视频时长 3. 计算压缩倍率 = 原始时长 / 目标时长 4. 应用压缩倍率压缩视频到 `processed/video/video-compressed-*.mov` 5. 验证压缩后时长与配置一致（这一步很重要，必须要调用 MCP 工具来验证！），容差在±0.1秒内 ### 阶段7: 字幕生成 基于TTS音频重新生成字幕： 1. 为每个TTS音频文件生成ASR字幕 2. 保存字幕到 `processed/srt/srt-tts-*.srt` 3. 提取字幕文本内容 ### 阶段8: 文本校对 严格校对ASR字幕与原始文本的一致性： 1. 计算原文与字幕文本的相似度 2. 相似度 >= 95%视为通过 3. 相似度 < 95%则生成校对报告，要求人工校对 4. 人工校对后保存到 `processed/srt/srt-manual-*.srt` 5. 确定最终使用的字幕文件 ### 阶段9: 视频段合成 为每个视频段合成完整的音画字幕： 1. 生成静音音频作为第二音轨 2. 将压缩视频、TTS音频、字幕合成为完整视频段 3. 验证音画同步性（时长差异 < 0.1秒） 4. 保存到 `processed/video/video-synthesized-*.mp4` 注：这一步必须调用 ffmpeg 相关 mcp 工具 ### 阶段10: 视频合并 根据用户确认的关键内容位置重新排序： 1. 根据用户偏好调整视频段顺序（关键内容可置前） 2. 创建合并列表文件 3. 按顺序合并所有视频段为最终视频 4. 保存到 `processed/final/final_video_no_bgm.mp4` ### 阶段11: 背景音乐添加 如存在背景音乐文件，并行生成多个版本： 1. 无背景音乐版本 2. 5%背景音乐版本 3. 15%背景音乐版本 ## 最终交付物 ### 输出文件结构 ``` processed/ ├── final/ # 最终视频文件 │ ├── final_video_no_bgm.mp4 # 无背景音乐版本 │ ├── final_video_with_bgm_5.mp4 # 5%背景音乐版本 │ └── final_video_with_bgm_15.mp4 # 15%背景音乐版本 ├── audio/ # 音频文件 │ ├── audio-original-*.wav # 原始音频 │ └── audio-tts-*.wav # TTS音频 ├── video/ # 视频文件 │ ├── video-silent-*.mov # 无声视频 │ ├── video-compressed-*.mov # 压缩视频 │ └── video-synthesized-*.mp4 # 合成视频段 ├── srt/ # 字幕文件 │ ├── srt-tts-*.srt # 基于TTS生成的字幕 │ ├── srt-final-*.srt # 验证通过的最终字幕 │ └── srt-manual-*.srt # 人工校对的字幕 └── text/ # 文本文件 ├── verification_report.txt # 文本校对报告 ├── sync_issues.txt # 同步问题报告 └── compression_config.json # 视频压缩时长配置 ``` ### 质量标准 - **总时长**: 符合确认的目标时长 - **音视频同步**: 严格同步，差异 < 0.1秒 - **文本准确性**: 与原文档95%以上相似度 - **字幕同步**: 基于TTS音频生成，时间轴精确匹配 - **关键内容**: 根据用户偏好放置（推荐开头）. 在项目根目录启动 Claude Code 来生成介绍视频 Plain Text # 较高权限启动 claude，请确保项目根目录下除了 files 和 video_editing_skill.md 无其他文件，并且禁止使用 "rm -rf *" 等危险指令 claude --dangerously-skip-permissions > 根据视频素材和video_editing_skill.md生成介绍视频 注：前面会有视频时长等需要用户确认的选项，后面会自动生成最终介绍视频（生成效果和使用的大模型及ASR、TTS 模型等效果相关，且大模型具有一定随机性）. 资源链接： Claude Code GitHub：https://github.com/anthropics/claude-code |  |  |
| 本步产出 | 输出名称：介绍视频 输出介绍：Claude Code 自动剪辑的最终介绍视频 |  |  |
| 预估时间 | 0.5-1 日 |  |  |